**Товарищество собственников жилья «Красноармейский 103»**

***Сводная таблица по затратам на замену канализации и электрооборудования в подвалах за 2 полугодие 2016 года***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  подъезда | **электрика** | **сантехника** | итого |
| 1 | Материалы -6349,82руб  Работа -4 000 руб  Итого – **10342,82руб** | Материалы-16 662 Работа -5000 руб  Итого – **21 662**руб | **32 004,82 руб** |
| 2 | Материалы – 4263,64 руб  Работа - 4 000руб  Итого – **8 263,64 руб** | Материалы - 7821  Работа – 6000 руб  Итого –**13 821 руб** | **22 084,64 руб** |
| 3 | Материалы -4975 руб  Работа - 4000 руб  **Итого 8 975 руб** | Материалы -9377  Работа 7000 руб  Итого -**16 377 руб** | **25 352 руб** |
| 4 | Материалы 4 238,8  Работа -4000 руб  **Итого: 8 238,8** | Материалы 8577  Работа – 5000 руб  Итого: 13 577 руб | **21 815,8 руб** |
| 5 | Материалы 4 641.04  Работа – 4 000 руб  Итого**: 8 641.04** | Материалы – 996  Работа -3000 руб  Итого-**3996 руб** | **12 637,04руб** |
| 1,2,3,4,5 | Замена трансформаторов на ОДПУ **9 824 руб** | Подготовка дома к зиме (промывка, изоляция труб, изготовление расчетных шайб  **23 195,50 руб** | **33019,5руб** |
| итого | 54 285 руб | 92 629 руб | **146 914 руб** |
| План \* | 55 000 руб | 100 000руб | **155 000 руб** |
| экономия | 715 руб | 7 371руб | **8 086 руб** |

\*План утвержден на общем собрании собственников (протокол № 2 от 05.05.2016 г)

Председатель правления ТСЖ «Красноармейский 103» В.А.Бузаева